Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОВЕТА

второго

от  29.07.2011			                                        №3

х. Галицын

О готовности объектов социального назначения  и жилищно-коммунального хозяйства    к осенне-зимнему периоду 2011-2012 г.г.

Заслушав и обсудив информацию докладчиков ООО «ЖКХ «Содружество 5»,средней общеобразовательной №39 и общеобразовательной школы №38 , детского дошкольного учреждения №37 ,ЦРТ , райэлектросетей, ООО «Теплосети»  и Галицынской амбулатории «О готовности объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2011-20122 г.г.» надо отметить, что работы по подготовке к осенне-зимнему периоду ведутся согласно разработанных планов мероприятий по ремонту жилого фонда и объектов муниципального ведомства, водопроводно-канализационного хозяйства.

ООО «ЖКХ «Содружество 5»  выполнены следующие работы по ремонту жилья и строительству водопровода :

Промывка и опресовка домов   , ревизия запорной арматуры , ремонт канализации 115 метров в жилых домах №,40, 7 , 7а ,18 и 20 а. Произведен ремонт подъездов в домах № 40 и 38 , 1 подъезд в доме №32 .Произведены работы по ремонту кровли  .Выполнен текущий ремонт  задвижек. Сделан косметический ремонт зданий КНС  и ОСК.

В средней школе №39 проведен ремонт кабинетов начальных классов, покраска  потолков ВД краской , покраска полов в кабинетах ,покраска окон , в стадии завершения работы по покраске панелей в рекреациях.

В ДОУ №37 все работы запланированные в плане выполнены : проведен текучий ремонт в помещении , сделан уличный и внутри помещения  свет, произведен ремонт пищеблока , уложена плитка возле, покрашено и приведено в порядок  игровое оборудование на улице и т.д.

Участком Славянских райэлектросетей х.Галицывн согласно плана проведены следующие  работы : произведена чистка трасс ВЛ , на высоковольтных линиях -0,4 квт от КТП -7-255 произведены работы по замене провода А-25 на А-25 на А50-3,35 км. Ф1:2 , установлено 15

промежуточных опор , заменена железобетонная опора 1 шт..Установлено анкерных  опор – 4шт и другие работы. Все намеченные работы по срокам в плане выполнены.

ЦРТ  с августа месяца начинает ремонт своими силами , стройматериалы приобретены.

2

ООО «Теплосети» выполнило следующие работы: произведен ремонт котла «Факел» №3,4 ,затвор диаметром 100 -4 2 шт., ремонт запорной арматуры , ,остекление окон , ремонт т/т ГВС Мира-5 – переход диаметр 89-50 м ,40-50 м. , отводы- 8шт. Произведен ремонт ГВС по ул. Заречной диамет 40-368 м ,отвод -12 шт.,изоляция 2,6 куб.м ,руб.-81 кв.м. , текущий ремонт насосов подшипники -309,307-6,305,6,604-10 – 11 шт.

В Галицынской амбулатории отопительная система в норме, электроснабжение также нормальное.

В учреждениях культуры также проводится работа по подготовке к осеннее-зимнему периоду: в сельском клубе с.Погорелово произведена штукатурка центрального входа ,побелка здания ,подводка цоколя, окраска оконных рам.

Сельском клубе «Красноармейский-1 » , «Красноармейский-1 » , клубе «Беликов» произведена побелка здания ,покраска крыльца ,покраска колон , клубе «Красноармейский-1 » сделан частичный ремонт крыши. Работы согласно планов продолжаются.

Вместе с тем , надо отметить, что не проведены работы согласно  запланированных объемов по подготовке к осеннее – зимнему периоду по ремонту жилого фонда: не отремонтированы  двери в подъездах, не закрыты все слуховые окна и двери в подвалах , не выполнены работы по ремонту коньков , ремонт трубопровода , примыкания к трубопроводам.

Галицынская амбулатория и ФАП не приступили к ремонту , подготовлены заявки но финансовые средства Славянской ЦРБ не выделены.

В школе №38 согласно запланированных мероприятий выполнены не все , из-за отсутствия финансирования. В СОШ №39 отдельные работы не выполнены  в июле месяцы перенесены на август причина в это время работал дневной лагерь отдыха.

Не выполнены работы ООО «Теплосети» : вынос т/т ГВС из лотков Мира центр возле администрации , не произведена изоляция теплотрассы от общежития до СОШ №39 228 метров , ремонт полов в котельной.

На основании вышеуказанного Совет муниципального образования Кировского сельского поселения р е ш и л:

1. Информацию руководителей  «О готовности объектов, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов»  принять к сведению.

2. Рекомендовать директору ООО «ЖКХ «Содружество 5»  В.Н.Савченко, директору СОШ №39 В.А.Боярко, О.В.Кузнецовой СДК «Кировский», мастеру ООО «Теплосети» А.М.Григорьеву, мастеру Славянских электросетей В.П.Лавровскому , заведующей Галицынской амбулатории И.Н.Коваленко принять срочные меры по выполнению планов по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2011-2012 г.г. и обеспечить бесперебойную работу объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период.

3

4.Информировать главу Кировского сельского поселения о выполнении планов по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2011-2012 г.г. к 15 сентября 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам развития промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, связи, торговли и других отраслей (Савченко В.Н.).

6. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского сельского поселения
Славянского района                                                                               Е.В.Леонов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта решения тридцать четвертой сессии Совета Кировского сельского

поселения Славянского района от   29 июля   2011  №3

«О готовности объектов социального назначения  и жилищно-коммунального хозяйства    к осенне-зимнему периоду 2011-2012 г.г.»

Проект вносит:

Председатель постоянной депутатской

комиссии по вопросам сельского хозяйства                                         Л.Э.Троян

Проект согласован:

Директор ООО «ЖКХ «Содружество 5»                                         В.Н.Савченко

Заведующая амбулатории                                                               И.Н.Коваленко

Директор СОШ №39                                                                              В.А.Боярко

Директор ООШ №38                                                                           В. Н.Немиря

Специалист 1 категории

юрисконсульт                                                                               Е.Н.Горностаева

Пояснительная записка

к решению тридцать четвертой сессии Кировского сельского поселения

Славянского района от 29 июля 2011 года №3

«О готовности объектов социального назначения                                                                                               и жилищно-коммунального хозяйства                                                                          к осенне-зимнему периоду 2011-2012 г.г.»

Работы по подготовке объектов социального  и жилищно-коммунального хозяйства к осеннее- зимнему периоду 2011-2012 г.г. ведутся согласно намеченных планов.

ООО «ЖКХ «Содружество 5»  выполнены следующие работы по ремонту жилья и строительству водопровода : Промывка и опресовка домов   , ревизия запорной арматуры , ремонт канализации 115 метров в жилых домах №,40, 7 , 7а ,18 и 20 а. Произведен ремонт подъездов в домах № 40 и 38 , 1 подъезд в доме №32 .Произведены работы по ремонту кровли  .Выполнен текущий ремонт  задвижек. Сделан косметический ремонт зданий КНС  и ОСК.

В средней школе №39 проведен ремонт кабинетов начальных классов, покраска  потолков ВД краской , покраска полов в кабинетах ,покраска окон , в стадии завершения работы по покраске панелей в рекреациях.

В ДОУ №37 все работы запланированные в плане выполнены : проведен текучий ремонт в помещении , сделан уличный и внутри помещения  свет, произведен ремонт пищеблока , уложена плитка возле, покрашено и приведено в порядок  игровое оборудование на улице и т.д..

Участком Славянских райэлектросетей х.Галицывн согласно плана проведены следующие  работы : произведена чистка трасс ВЛ , на высоковольтных линиях -0,4 квт от КТП -7-255 произведены работы по замене провода А-25 на А-25 на А50-3,35 км. Ф1:2 , установлено 15  промежуточных опор , заменена железобетонная опора 1 шт.. Установлено анкерных  опор – 4шт и другие работы. Все намеченные работы по срокам в плане выполнены.

ЦРТ  с августа месяца начинает ремонт своими силами , стройматериалы приобретены.

ООО «Теплосети» выполнило следующие работы: произведен ремонт котла «Факел» №3,4 ,затвор диаметром 100 -4 2 шт., ремонт запорной арматуры , ,остекление окон , ремонт т/т ГВС Мира-5 – переход диаметр 89-50 м ,40-50 м. , отводы- 8шт. Произведен ремонт ГВС по ул. Заречной диаметр 40-368 м ,отвод -12 шт.,изоляция 2,6 куб.м ,руб.-81 кв.м. , текущий ремонт насосов подшипники -309,307-6,305,6,604-10 – 11 шт.

В Галицынской амбулатории отопительная система в норме, электроснабжение также нормальное. В учреждениях культуры также проводится работа по подготовке к осеннее-зимнему периоду: в сельском клубе с.Погорелово произведена штукатурка центрального входа ,побелка здания ,подводка цоколя, окраска оконных рам.

Сельском клубе «Красноармейский-1 » , «Красноармейский-1 » , клубе «Беликов» произведена побелка здания ,покраска крыльца ,покраска колон , клубе «Красноармейский-1 » сделан частичный ремонт крыши. Работы согласно планов продолжаются.

Вместе с тем , надо отметить, что не проведены работы согласно  запланированных объемов по подготовке к осеннее – зимнему периоду по ремонту жилого фонда: не отремонтированы  двери в подъездах, не закрыты все слуховые окна и двери в подвалах , не выполнены работы по ремонту коньков , ремонт трубопровода , примыкания к трубопроводам.

Галицынская амбулатория и ФАП не приступили к ремонту , подготовлены заявки но финансовые средства Славянской ЦРБ не выделены.

В школе №38 согласно запланированных мероприятий выполнены работы не все , из-за отсутствия финансирования. В СОШ №39 отдельные работы согласно плана ( ремонт пищеблока , покраска полов в рекреациях )не выполнены  в июле месяцы , перенесены на август причина в это время работал дневной лагерь отдыха.

В средней школе №39 проведен ремонт кабинетов начальных классов, покраска  потолков ВД краской , покраска полов в кабинетах ,покраска окон , в стадии завершения работы по покраске панелей в рекреациях.

В ДОУ №37 все работы запланированные в плане выполнены : проведен текучий ремонт в помещении , сделан уличный и внутри помещения  свет, произведен ремонт пищеблока , уложена плитка возле, покрашено и приведено в порядок  игровое оборудование на улице и т.д..

В Галицынской амбулатории отопительная система в норме, электроснабжение также нормальное.

В сельских клубах ,библиотеках и СДК проведены следующие работы:

Вместе с тем , надо отметить, что не достаточно проводятся работы согласно  запланированных объемов по подготовке к осеннее – зимнему периоду по ремонту жилого фонда: не отремонтированы крыши , двери в подъездах, не закрыты все слуховые окна и двери в подвалах

Галицынский участок ООО «ЖКХ «Содружество 5»в период ремонта,  много времени отдает латанию дыр, как в водопроводной, так и в канализационной сети.

Не выполнены работы ООО «Теплосети» : вынос т/т ГВС из лотков Мира центр возле администрации , не произведена изоляция теплотрассы от общежития до СОШ №39 228 метров , ремонт полов в котельной.

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рекомендовать директору ООО «ЖКХ «Содружество 5» Савченко В.Н., директору СОШ №39 В.А.Боярко, СДК «Кировский» О.В.Кузнецовой , мастеру ООО «Теплосети» А.М.Григорьеву ,Заведующей амбулатории И.Н.Коваленко принять срочные меры по выполнению планов по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2011-2012 г.г. и обеспечить бесперебойную работу предприятия ,учреждения в осенне-зимний период.

Председатель депутатской постоянной комиссии

по вопросам сельского хозяйства                                                           Л.Э.Троян